## Slide 1
Módulo 2
Actividad Retrospectiva CICLO-2
Grupo 10
Integrantes:
Juan Gilberto Ayala
Luis Guillermo Yepez
Dilan Santiago Vega
Jenny Castellanos
Notes: Instrucciones:
Rellenar los espacios con los datos correspondientes al grupo e integrantes.
Si algún miembro del grupo no generó aportes significativos, no debería ser incluido en la lista de integrantes.

## Slide 2
Sprint Retrospective - Ciclo 2
Evaluar los resultados de los sprints realizados durante un ciclo de proyecto, tanto a nivel técnico, como actitudinal.
Objetivo
Fase 1 – Preparación del escenario Usted y su equipo revisan el objetivo de la reunión y cómo está cada persona para comenzar con la actividad. Lo invitamos tener una buena actitud para aportar en forma asertiva durante la retrospectiva.
Fase 2 – Recolección de información Luego, para obtener una visión compartida con los profesores, realizan una recopilación y presentación de toda la información significativa de los sprints del ciclo, soportándose en el material preparado previamente. Es importante en esta fase, que destaquen los hitos o eventos importantes del proceso. La información presentada resume y complementa los documentos entregados por el equipo al final de los sprints del ciclo.
Fase 3 – Generar insigths El equipo debe realizar una reflexión para lograr un entendimiento del porqué de cada hito o evento significativo sucedido en los sprints, analizando su causa raíz. En esta etapa se evidencia el rol de facilitador del Scrum Master, quién mediante la indagación, busca generar puntos de vista diferentes a los que tenía el equipo hasta ese momento.
Fase 4 – Plan de mejora En esta etapa, el equipo evalúa las modificaciones que pueda requerir el plan planteado originalmente revisando sus temas, problemáticas, actividades y experimentos potenciales. Es el momento de decidir qué hacer y ajustar. Se debe enfocar en los ítems más prioritarios y con base en esto, el equipo define acciones y modificaciones a realizar en los próximos sprints. La idea es que se enfoquen solamente en 2 o 3 ítems como mucho, los equipos que definen muchas acciones rara vez las realizan.
Fase 5 Cierre retrospectiva El profesor en conjunto con los estudiantes repasan lo que fue la retrospectiva, revisan las acciones y aprendizajes, acuerdan cómo se pueden mejorar las próximas retrospectivas
Notes: Instrucciones:
Utilice los post-its para identificar las posibles soluciones en IA. Cada color identifica a un miembro del equipo.

## Slide 3
Objetivo del evento
Evaluar los resultados técnicos y actitudinales de los sprints 3 y 4 (Ciclo 2, preparación de datos). Identificar logros, obstáculos y mejoras para el Ciclo 3A: entrenamiento y comparación de modelos. Validar que los datos de entrenamiento son reproducibles, están probados y no tienen fugas de información.
¿Cómo llegamos a este evento?
Ciclo 1 (sprints 1 y 2): Mapa de empatía con usuarios principiantes y prototipo validado. Primera base de datos con IEFIC para clasificar el perfil de riesgo. Estado del arte v1.1: El profe pidió que cada decisión saliera de artículos leídos. Revisamos 47 documentos y 11 datasets públicos y reorientamos el objetivo: predecir si una persona con inversiones vende o mantiene durante una caída del mercado. Sprints 3 y 4: Protocolo de evaluación, limpieza del repositorio, datos de Japón y EE. UU. preparados y probados, algunos datos de Colombia (en evaluación) 17 variables definidas y un primer ejercicio de entrenamiento con 7 modelos.
Sprint Retrospective - Ciclo 2
Fase 1 – Preparación del escenario
Notes: Instrucciones:
Por favor no extenderse demasiado en los textos escritos. Usar solo el espacio disponible en los campos a rellenar.

## Slide 4
Hitos o eventos más significativos de los sprint 3 y 4
Sprint Retrospective - Ciclo 2
Fase 2 – Recolección de información
Objetivo reorientado con el estado del arte | El modelo deja de clasificar el perfil de riesgo y predice si una persona con inversiones vende o mantiene en una caída. Entrena con la encuesta japonesa de marzo de 2020 (Bawalle et al., 2025): única fuente pública grande con conocimiento financiero y confianza.
Datos de entrenamiento listos | Culminación exitosa de la etapa de preparación de datos, destacando la integración de fuentes transaccionales y de mercado con el dataset de Japón como base principal, la limpieza de anomalías bursátiles, el filtrado de no inversionistas.
Protocolo y repositorio ordenados | Reglas fijadas antes de entrenar: partición 80/20, validación anidada 5 × 3, métricas y regla para elegir el modelo, cada una con su artículo. Repositorio limpio del plan anterior (Yahoo, BanRep, FRED) y documentación de datos y variables.
Primer ejercicio de entrenamiento | 7 modelos con las mismas reglas. En validación cruzada: XGBoost 0,660, logística 0,646, red neuronal 0,635 de AUROC. Por la regla ganó XGBoost: AUROC 0,671 en la prueba final (IC 95 %: 0,660 a 0,684). Falta el entrenamiento oficial del equipo.
Fuente (mapeada y referenciada en nuestro Estado del arte v1.1):
Bawalle, A. A., Khan, M. S. R., & Kadoya, Y. (2025). Overconfidence, financial literacy, and panic selling: Evidence from Japan. PLOS ONE, 20(3), e0315622. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315622
Notes: Instrucciones:
-Realizar una recopilación y presentación de toda la información significativa de los sprints del ciclo, soportándose en el material preparado previamente. Es importante en esta fase, que destaquen los hitos o eventos importantes del proceso. La información presentada resume y complementa los documentos entregados por el equipo al final de los sprints del ciclo.
Por favor no extenderse demasiado en los textos escritos. Usar solo el espacio disponible en los campos a rellenar.

## Slide 5
¿Qué causó la generación de esos hitos identificados?
1. Reorientación: El profe exigió sustento en artículos. La literatura mostró que lo que la persona declara coincide poco con lo que hace (NFCS 2018: de 128 que dijeron que venderían, 35 vendieron) y que la venta en una caída sí se puede medir con datos públicos. Por eso, el equipo priorizó analizar la conducta frente al estrés financiero y el posible abandono de la inversión. 2. Datos: No hay datos individuales de Colombia: por eso entrenamos con Japón y contrastamos con EE. UU. Para evitar fugas, excluimos las columnas que definen sold y fijamos la partición antes de entrenar. La encuesta se respondió en 2023 sobre 2020: es un límite declarado. La falta de datos colombianos etiquetados sobre ventas de pánico hizo necesario considerar una fuente internacional de referencia (Reserva federal EEUU). Esto planteó retos de limpieza, selección de variables y prevención de fugas temporales. 3. Modelos: Los árboles superan a la logística por poco (0,014), como predice la literatura en datos tabulares (McElfresh et al., 2023). La red neuronal fue la más débil e inestable (Grinsztajn et al., 2022). Ningún modelo pasa de 0,67: con solo un cuestionario la señal es modesta (hipótesis). Fuentes (mapeadas y referenciadas en nuestro Estado del arte v1.1): FINRA Investor Education Foundation. National Financial Capability Study, Investor Survey 2018 [datos]. https://www.finrafoundation.org/knowledge-we-gain-share/nfcs/data-and-downloads Board of Governors of the Federal Reserve System. 2007-09 Panel Survey of Consumer Finances [datos]. https://www.federalreserve.gov/econres/scf_2009p.htm McElfresh, D., et al. (2023). When do neural nets outperform boosted trees on tabular data? NeurIPS 36. https://arxiv.org/abs/2305.02997 Grinsztajn, L., Oyallon, E., & Varoquaux, G. (2022). Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? NeurIPS 35. https://arxiv.org/abs/2207.08815
Sprint Retrospective - Ciclo 2
Fase 3 – Generar insigths
Notes: Instrucciones:
-Realizar una reflexión para lograr un entendimiento del porqué de cada hito o evento significativo sucedido en los sprints, analizando la causa raíz de los mismos. En esta etapa se evidencia el rol de facilitador del Scrum Master, quien mediante la indagación, busca generar puntos de vista diferentes a los que tenía el equipo hasta ese momento.
Por favor no extenderse demasiado en los textos escritos. Usar solo el espacio disponible en los campos a rellenar.

## Slide 6
¿Qué acciones podemos hacer para mejorar o cambiar los hitos identificados?
Sprint Retrospective - Ciclo 2
Fase 4 – Plan de mejora
Entrenamiento oficial (Dilan, con todos) | QUÉ: pasar el ejercicio a train.py con revisión del equipo y presentar el benchmark en un notebook. CÓMO: cada integrante agrega su modelo a la lista común y se aplica la regla del protocolo, sin cambiar decisiones por el resultado ya visto en la prueba final.
Contraste con EE. UU. (Juan) | 1. Probar la generalización del modelo ajustado en Japón enfrentándolo directamente a conjuntos de datos de otros mercados (ej. Panel SCF 2007-2009 de EE. UU.) para medir y corregir la degradación de la calibración al cambiar de población. 2. Estandarizar tramos socioeconómicos (ingresos y activos) mediante percentiles relativos a cada país, permitiendo comparar los datos entre la encuesta de Japón y la población objetivo en Colombia
Análisis exploratorio y definiciones (Luis, Jenny) | QUÉ: cerrar lo que el modelo y la app necesitan. CÓMO: terminar el análisis exploratorio de Japón y la redacción de las preguntas de riesgo, y definir los tramos de ingreso y activos en pesos puesto que el modelo actual está en Yenes.
Notes: Instrucciones:
Por favor no extenderse demasiado en los textos escritos. Usar solo el espacio disponible en los campos a rellenar.

## Slide 7
¿Qué acciones podemos hacer mejor o diferente en la próxima retrospectiva?
Registrar las decisiones en el repositorio al tomarlas: El protocolo, los datos y las variables ya quedaron en docs/, y eso facilita escribir el documento del ciclo. Verificar cada cifra contra los datos antes de presentarla: Las pruebas automáticas atraparon errores, como un nombre de columna mal escrito. Lo que se presenta debe coincidir con lo hecho. Fijar fechas y dependencias desde el inicio del ciclo: El entrenamiento dependía de la tabla de Japón; con fechas claras nadie queda esperando. Revisar los mensajes de la app antes del despliegue: Que no se interpreten como asesoría financiera personalizada. Es posible mejorar en la retrospectiva anterior, enfocándonos en métricas estándar de discriminación, como F1-Score. Para la próxima sesión, agregaremos gráficas directas de calibración de probabilidades como Brier Score e interpretaciones de valores SHAP. Con esto, nos permitirá al grupo evaluar si el modelo está sobreestimando el riesgo de pánico y si las razones entregadas por el algoritmo resultan verdaderamente comprensibles e intuitivas para un inversionista principiante. A partir de las simulaciones y revisiones previas, realizaremos pruebas de cumplimiento regulatorio y ético sobre las frases, alertas y explicaciones que podría generar BolsaLAB. Buscaremos identificar si estas pueden interpretarse como asesoría financiera personalizada o como una actividad regulada. Para ello, tomaremos como referencia el Decreto 661 de 2018 y la normativa aplicable, sin asumir que estas pruebas certifican el cumplimiento normativo. Fuente: Decreto 661 de 2018. Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relativo a la actividad de asesoría en el mercado de valores. 17 de abril de 2018. Diario Oficial 50.567.
Sprint Retrospective - Ciclo 2
Fase 5 Cierre retrospectiva
Notes: Instrucciones:
Repasan lo que fue la retrospectiva, revisan las acciones y aprendizajes, acuerdan cómo se pueden mejorar las próximas retrospectivas.
Por favor no extenderse demasiado en los textos escritos. Usar solo el espacio disponible en los campos a rellenar.